TenderWatch

Frontend: Vue 3 SPA для тендеров, подписок и уведомлений

Техническое задание на фронтенд

Стек: Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia, Vue Router, TypeScript

Версия документа: 1.0 · Дополняет основное ТЗ TenderWatch (backend)

Дата: 18 июня 2026

# Содержание

1. Цель и назначение

2. Стек и архитектура приложения

3. Карта экранов

4. Модуль «Тендеры»

5. Модуль «Подписки»

6. Модуль «Лог уведомлений»

7. Слой API и интеграция с бэкендом

8. Состояние приложения (Pinia stores)

9. UX-детали: загрузка, ошибки, пустые состояния

10. Визуальный стиль

11. План по дням (неделя 4)

12. Критерии готовности (Definition of Done)

# 1. Цель и назначение

Фронтенд TenderWatch — это Vue 3 SPA, демонстрирующее полный пользовательский цикл сервиса: просмотр и фильтрация тендеров, настройка подписок с критериями отбора, просмотр лога доставленных уведомлений. Документ дополняет основное ТЗ на backend (Yii3) и не повторяет архитектурные решения бэкенда — только то, что касается клиентской части и её интеграции с REST API.

Фронтенд не является фокусом проекта — он нужен, чтобы дать собеседнику и интервьюеру возможность увидеть продукт целиком за 2–3 минуты демо, без необходимости дёргать API через Postman.

## 1.1 Что показывает демо

- Список актуальных тендеров с фильтрами (категория, бюджет, регион, поиск по тексту).

- Создание подписки: выбор критериев + каналов доставки (email/Telegram).

- Лог уведомлений: какие тендеры подошли под какие подписки и были отправлены.

## 1.2 Явно вне рамок

- Полноценная регистрация/восстановление пароля — упрощённая форма логина с тест-пользователем или magic-link.

- Адаптивная мобильная версия как отдельная задача — достаточно базовой адаптивности (flex/grid), не mobile-first дизайн.

- Real-time обновления через WebSocket — список обновляется по запросу/поллингу, не критично для демо.

# 2. Стек и архитектура приложения

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Core | Vue 3 (Composition API), TypeScript | Базовый фреймворк, типизация контрактов API |
| Build | Vite | Dev-сервер, сборка |
| Роутинг | Vue Router 4 | Маршруты, ленивая загрузка страниц |
| Состояние | Pinia | Stores по доменам: tenders, subscriptions, notifications, auth |
| HTTP | ofetch или axios | Обёртка над REST API с интерцепторами (auth-токен, обработка ошибок) |
| Формы/валидация | VeeValidate + zod (или yup) | Валидация формы подписки на клиенте |
| UI-кит | Без тяжёлого фреймворка — кастомные компоненты + Tailwind CSS | Полный контроль над видом, минимум зависимостей |
| Тесты | Vitest + Vue Test Utils | Unit-тесты на stores и ключевые компоненты |

## 2.1 Структура каталогов

src/

├── api/              → клиенты для каждого ресурса (tenders.ts, subscriptions.ts, ...)

├── stores/           → Pinia stores по доменам

├── views/            → страницы, привязанные к роутам

├── components/       → переиспользуемые UI-компоненты

│   ├── tenders/

│   ├── subscriptions/

│   └── notifications/

├── composables/      → useTenderFilters, usePagination, useToast и т.д.

├── types/            → TypeScript-типы, синхронизированные с OpenAPI-спекой бэкенда

└── router/

Типы в src/types/ по возможности генерируются из OpenAPI-спеки бэкенда (openapi-typescript), чтобы контракт фронта и бэкенда не расходился вручную — хороший повод показать на интервью осознанный подход к типобезопасности на границе систем.

## 2.2 Аутентификация

- Упрощённая модель: логин по email без пароля (magic-link через email) либо тестовый логин с заранее заданным пользователем — выбирается на этапе разработки исходя из оставшегося времени.

- Токен (Bearer) хранится в памяти приложения (Pinia store) + дублируется в httpOnly cookie на стороне бэкенда, если потребуется рефреш при перезагрузке страницы.

- Маршруты Subscriptions и Notifications защищены навигационным guard'ом Vue Router.

# 3. Карта экранов

| Маршрут | Страница | Доступ |
| --- | --- | --- |
| / | Список тендеров (главная) | Публичный |
| /tenders/:id | Детали тендера | Публичный |
| /login | Вход | Публичный |
| /subscriptions | Список подписок пользователя | Авторизован |
| /subscriptions/new | Создание подписки | Авторизован |
| /subscriptions/:id/edit | Редактирование подписки | Авторизован |
| /notifications | Лог уведомлений | Авторизован |

## 3.1 Навигация

Верхний навбар: логотип/название, ссылки «Тендеры», «Подписки», «Уведомления» (две последние видны только авторизованным), индикатор пользователя и кнопка выхода справа.

# 4. Модуль «Тендеры»

## 4.1 Список тендеров

- Карточка тендера: заголовок, категория (тег), бюджет, регион, дедлайн (с относительным временем — «осталось 3 дня»), статус.

- Панель фильтров слева или сверху: категория (select), диапазон бюджета (два поля от/до), регион (select), полнотекстовый поиск (debounce 400мс).

- Пагинация — курсорная или offset-based, синхронизирована с параметрами URL (чтобы ссылку можно было передать с конкретным фильтром).

- Сортировка: по дедлайну (по умолчанию), по бюджету, по дате публикации.

## 4.2 Детали тендера

- Полное описание, метаданные, ссылка на источник (если применимо).

- Блок «Тендер подходит под подписки» — если пользователь авторизован, показывает совпадение с его активными подписками (опционально, если останется время).

## 4.3 Состояния экрана

| Состояние | Поведение UI |
| --- | --- |
| Загрузка | Skeleton-карточки (3–6 штук) вместо списка |
| Пусто (фильтр не дал результатов) | Иллюстрация/текст «Ничего не найдено» + кнопка сброса фильтров |
| Ошибка сети/сервера | Карточка ошибки с кнопкой «Повторить», без потери введённых фильтров |
| Частичная ошибка пагинации | Тост с ошибкой, текущая страница остаётся видимой |

# 5. Модуль «Подписки»

## 5.1 Список подписок

- Таблица/список: название подписки, краткое описание критериев (например, «IT, бюджет 100k–1M, Москва»), активные каналы (иконки email/Telegram), переключатель isActive, действия (редактировать/удалить).

- Пустое состояние для нового пользователя: объяснение, как работает подписка + кнопка «Создать первую подписку».

## 5.2 Форма создания/редактирования подписки

- Название подписки (текстовое поле, опциональное — генерируется автоматически из критериев, если не указано).

- Категории — multi-select с возможностью поиска.

- Диапазон бюджета — два числовых поля с валидацией (min ≤ max).

- Регионы — multi-select.

- Ключевые слова — поле с тегами (ввод через Enter/запятую).

- Каналы доставки — чекбоксы Email / Telegram, с подсказкой подключить Telegram-бота, если chat_id не привязан.

- Live-предпросмотр: количество тендеров за последние 30 дней, подходящих под текущие критерии (дебounced запрос к API при изменении формы) — наглядно показывает пользователю ценность подписки до сохранения.

## 5.3 Валидация на клиенте

- Хотя бы один критерий должен быть указан (нельзя сохранить полностью пустую подписку).

- Хотя бы один канал доставки выбран.

- minBudget не больше maxBudget.

- Серверная валидация (422) маппится на конкретные поля формы через единый формат ошибок API.

# 6. Модуль «Лог уведомлений»

## 6.1 Список уведомлений

- Хронологический список: тендер (ссылка на детали), подписка, которая сработала, канал доставки, статус (отправлено/ошибка), время.

- Фильтр по подписке и по статусу (всё / успешно / ошибка).

- Для статуса «ошибка» — раскрывающаяся деталь с текстом ошибки (например, недоступен Telegram API).

## 6.2 Связь с другими модулями

Каждая запись лога ссылается на конкретный тендер (переход в /tenders/:id) и на подписку (переход в /subscriptions/:id/edit) — это завершает демонстрацию полного цикла: тендер → подписка → совпадение → уведомление, не выходя за пределы фронтенда.

# 7. Слой API и интеграция с бэкендом

Фронтенд работает с REST API, описанным в основном ТЗ (раздел «REST API»). Ниже — соответствие экранов и эндпоинтов.

| Экран/действие | Эндпоинт |
| --- | --- |
| Список тендеров | GET /api/v1/tenders (query: category, region, budget, q, page) |
| Детали тендера | GET /api/v1/tenders/{id} |
| Список подписок | GET /api/v1/subscriptions |
| Создание подписки | POST /api/v1/subscriptions |
| Редактирование подписки | PATCH /api/v1/subscriptions/{id} |
| Удаление/деактивация подписки | DELETE /api/v1/subscriptions/{id} |
| Лог уведомлений | GET /api/v1/notifications (новый эндпоинт, см. ниже) |
| Предпросмотр подписки | GET /api/v1/subscriptions/preview?criteria=... (новый эндпоинт, см. ниже) |

## 7.1 Дополнения к API бэкенда, нужные фронту

Эти два эндпоинта не были явно описаны в основном ТЗ и должны быть добавлены на бэкенде для поддержки фронтенда:

- GET /api/v1/notifications — список из таблицы notifications_log с фильтрами по subscription_id и status, постранично.

- GET /api/v1/subscriptions/preview — принимает критерии как query-параметры (без сохранения подписки) и возвращает count + несколько примеров подходящих тендеров за последние N дней. Используется для live-предпросмотра в форме подписки.

## 7.2 Обработка ошибок API

- 401 — редирект на /login, очистка стейта пользователя.

- 403 — страница/тост «Доступ запрещён».

- 422 — маппинг ошибок по полям в форму.

- 429 — тост «Слишком много запросов, попробуйте позже» с учётом Retry-After, если бэкенд его передаёт.

- 5xx / network error — глобальный тост + возможность повторить последнее действие.

# 8. Состояние приложения (Pinia stores)

| Store | Состояние | Действия |
| --- | --- | --- |
| auth | user, token, isAuthenticated | login, logout, restoreSession |
| tenders | items, filters, pagination, isLoading | fetchList, fetchOne, setFilter, resetFilters |
| subscriptions | items, isLoading | fetchList, create, update, remove, preview |
| notifications | items, filters, pagination, isLoading | fetchList, setFilter |
| ui | toasts[], globalError | pushToast, dismissToast |

Каждый store инкапсулирует обращение к своему API-клиенту (src/api/*.ts) — компоненты не вызывают fetch/axios напрямую, только через actions store. Это сознательное архитектурное решение, зеркальное Repository-паттерну на бэкенде: компонент не знает, откуда взялись данные.

# 9. UX-детали: загрузка, ошибки, пустые состояния

- Skeleton-плейсхолдеры вместо спиннеров везде, где есть список/карточка — ощущение скорости важнее технической честности.

- Тосты — единый компонент в правом верхнем углу, авто-скрытие через 4 секунды для успеха, требуют закрытия для ошибок.

- Оптимистичные обновления для переключателя isActive подписки — мгновенный отклик UI, откат при ошибке сервера.

- Дебaunce 300–400мс на все текстовые фильтры и поля предпросмотра, чтобы не спамить API.

- Подтверждение перед удалением подписки — модальное окно, а не window.confirm.

# 10. Визуальный стиль

- Tailwind CSS, нейтральная палитра с одним акцентным цветом (синий/индиго) для primary-действий и статусов «совпадение/успех».

- Шрифт системный (Inter/системный sans-serif стек) — не грузить веб-шрифт ради демо-проекта.

- Карточки с мягкой тенью и небольшим радиусом скругления, плотная, но читаемая типографика — ориентир: стиль панелей Linear/Vercel Dashboard, не перегруженный.

- Тёмная тема — опционально, если останется время после основного функционала.

# 11. План по дням (неделя 4 общего плана проекта)

Фронтенд разрабатывается в рамках 4-й недели общего плана TenderWatch (см. основное ТЗ, раздел «План по неделям»), параллельно с полировкой бэкенда. Ориентировочная раскладка:

## День 1 — Каркас

- Инициализация Vite + Vue 3 + TS + Tailwind, роутинг, базовый layout с навбаром.

- Настройка API-клиента с интерцепторами авторизации и единой обработкой ошибок.

- auth store + страница логина (упрощённая).

## День 2 — Тендеры

- Список тендеров: карточки, фильтры, пагинация, синхронизация с URL.

- Skeleton/empty/error состояния.

- Страница деталей тендера.

## День 3 — Подписки

- Список подписок, форма создания/редактирования с валидацией.

- Интеграция live-предпросмотра (после готовности /subscriptions/preview на бэкенде).

- Удаление/деактивация с подтверждением.

## День 4 — Уведомления и доводка

- Лог уведомлений с фильтрами и переходами на тендер/подписку.

- Тосты, оптимистичные обновления, финальная проверка всех состояний загрузки/ошибок.

- Базовые unit-тесты на stores (Vitest).

- Сборка production-бандла, проверка перед деплоем вместе с бэкендом.

# 12. Критерии готовности (Definition of Done)

- Все три модуля (тендеры, подписки, уведомления) работают end-to-end на реальном API бэкенда, без моков.

- Каждый список имеет явные состояния: загрузка, пусто, ошибка — без "мигания" пустым экраном.

- Форма подписки валидируется на клиенте и корректно показывает серверные ошибки 422 по полям.

- Полный пользовательский путь (тендер → подписка → уведомление в логе) проходим за одну демо-сессию без перезагрузки страницы.

- TypeScript строгий режим включён, типы синхронизированы с контрактом API.

- npm run build собирается без ошибок и warning'ов.

Документ дополняет основное ТЗ TenderWatch (backend). Раздел 7.1 фиксирует два эндпоинта, которые необходимо добавить на бэкенде для полноценной работы фронтенда.